# 研究进展总览与分期汇报安排

整理时间：2026-09-15。上周：2026-09-07 至 2026-09-13。

## 一、当前完整进展

研究问题：RAG 在什么情况下已经获得足够证据，可以停止继续检索？围绕证据充分性判别，分别研究判别能力、停止风险、问答质量与执行成本。

| 阶段 | 已完成工作 | 当前结论与边界 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1–2 | 标签构建、Query-only/Query+Evidence 对照、切片及 packing 比较 | 证据输入有效，score-aware packing 是后续基础；作为前期工作回顾 |
| Phase 3A | 三种子、Hard Partial 分析、辅助回归和采样消融、人工审核、生成评价修复 | score-aware 优于 Query+Stage/concat；辅助任务及采样没有稳定多种子收益 |
| Phase 3B | Dev 校准与策略选择、冻结阈值、Test 问答成本评估、配对 bootstrap | 主策略 FSR 8.45%，质量满足预设非劣判据，成本下降；不构成风险保证 |
| Phase 4 数据工程 | 2Wiki 划分、语料去重、证据映射、索引和检索一致性审计 | 446,798 chunks；BM25 8 worker 通过检查，FAISS 批处理方案未通过 |
| Phase 4 检索诊断 | 阶段补救、终止失败、Oracle、事实数量分层 | Dev-policy 最终完整覆盖 36.60%，终止检索失败 63.40% |
| Phase 4 域内 Controller | 两类模型各三种子、Dev 校准和风险工作点 | Evidence-aware 判别强；风险工作点仍需关注可恢复误停 |
| Phase 4 LLM Judge | 512/full 两种输入、格式门槛、Dev 对照 | 两种均可解析；低 FSR 同时伴随很高的不必要升级 |
| Phase 4 Router | 问题输入路由模型三种子、质量成本对照 | 有成本收益，但未预测 Medium；是适配基线，不是官方复现 |
| Phase 4 Heldout | 冻结协议、人工授权及执行代码 | 已提交授权 7c14481；对话未提供正式完成结果，不能写成已完成验证 |

## 二、本次选材

按研究主题估算，本次组会覆盖约 55%–60%，周报重点写约一半。比例是汇报篇幅，不是工时或已完成任务的精确比例。

本次重点：前期判别结论 → HotpotQA 风险与成本 → 2Wiki 数据和检索上限。2Wiki Controller、Judge、Router 及 Heldout 留作后续主题。影响当前结论的负结果与限制仍在本次说明。

## 三、后续每周安排

| 周期 | 周报重点 | 组会主题及建议页数 | 需要补充或核验的工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/7–9/13，上周 | HotpotQA 收口、2Wiki 数据检索建设、检索上限 | 本次：停止风险与检索上限，8 页/约 12 分钟 | 已有材料，见本目录周报和讲稿 |
| 9/14–9/20，本周 | Router 完成与冻结、人工授权、Heldout 实际运行状态；补充汇报先前完成的 Controller/Judge | 第二次：证据判别与外部基线，7 页/约 12 分钟 | 检查运行清单及产物；不能提前填写 Heldout 数字 |
| 9/21–9/27 | 若 Heldout 完成：产物完整性核验、统一指标、置信区间与错误归因；否则如实写运行或排错 | 第三次：独立评估是否支持质量成本收益，8 页/约 15 分钟 | 使用冻结规则汇总各基线；核对 FSR、RFSR、TRFR 和延迟范围 |
| 9/28–10/4 | 论文结果表、方法和实验设置初稿、局限性及复现归档 | 第四次：论文主张与证据闭环，6 页/约 10 分钟 | 清理过强结论、区分域内训练与迁移、整理匿名提交材料 |

后续周报中的旧结果写“补充整理/对照分析/汇报”，不能把已完成训练写成当周新训练。未来任务是计划，按实际发生更新。

## 四、第二至第四次组会提纲

### 第二次：谁更适合判断证据充分性？

- 相同证据、相同可决策阶段的比较设置。

- Query+Stage 与 Evidence-aware 三种子：Macro F1 0.9299 vs 0.9873。

- 分类工作点与 Risk10 工作点：FSR 0.47% 是三种子分类均值，5.21% 是固定主策略，不能混用。

- Judge-512/Full：FSR 3.14%/2.10%，UER 81.27%/85.70%；解释保守判定。

- Router：Macro F1 0.6316，Medium 预测为零；准确率不能替代类别分析。

- 同一 Dev 下的覆盖与成本：FixedHeavy 20.254 chunks/36.60% 覆盖；Router 15.069/34.00%；Risk10 14.3385/35.15%。

- 总体 FSR 与可恢复误停：Risk10 RFSR 26.13%；总结边界与 Heldout 状态。

### 第三次：冻结策略的 Heldout 检验

准备八页：冻结与授权链；样本和逐样本完整性；分类基线；风险指标；问答 EM/F1；成本与测量方法；配对置信区间及失败案例；支持/不支持的主张。没有正式结果时改为完整性与执行进展汇报，不填预测数字。

### 第四次：论文怎么组织

准备六页：问题定义；方法；实验公平性；主要证据；负结果与局限；写作和复现清单。建议研究主线为“证据充分性驱动的自适应检索及风险—效率边界”，不将温度校准和辅助任务都包装成已证实有效的创新。

## 五、重要证据来源

- RAG/docs/phase3a_closing_report.md

- RAG/docs/phase3b_closing_report.md、phase3b_analysis.md

- RAG/docs/phase4/2wiki_dataset_audit.md、2wiki_corpus_audit.md

- RAG/docs/phase4/2wiki_retrieval_ceiling_analysis.md

- RAG/docs/phase4/2wiki_controller_dev_analysis.md

- RAG/docs/phase4/llm_judge_analysis.md、adaptive_rag_dev_analysis.md

注意：检索上限旧报告仍写 RFSR 待补充；已完成的风险工作点诊断以 Controller Dev 报告为准。共有语料包含官方 Train/Dev context；Heldout 锁定指效果评价和调参边界，不代表从未读取原始文件。